Утверждаю Согласовано

Генеральный директор Председатель Совета дома

ООО «УК ЖКУ «Сатурн» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Паншин А.В..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Козырева Е.Н.

Предложения

в план текущего ремонта на 2016 год

**ул. Герцена , д 58**

(на обслуживании в ООО «УК ЖКУ «Сатурн» с 01.09.13.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | План | | Факт | | Срок | |
| Сумма  (т.руб.) | Объем | Сумма  т.руб. | Объем |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | Ремонт крыльца и ступеней | 140,0 | 1 шт. |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 2 | Восстановление изоляции на  розливах отопления и ГВС | 27,5 | 60 м.п. |  |  | |  |
| 3 | Замена задвижек д. 80 (отопление) | 10.0 | 2 шт. |  |  | |  |
| 4 | Гидропромывка системы отопления | 35.0 |  |  |  | |  |
| 5 | Частичное оштукатуривание фасада и цоколя | 3.0 | 5 м2 |  |  | |  |
| 6 | Частичный ремонт дверей  и окон переходных лоджий | 5.0 |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Итого : | 220.5 |  |  |  | |  |

Выполнено работ за 2015 г. - 541,6 т.р.

Средства на 2016 год **- + 97**  т.р.

Юр. адрес 152934, Ярославская обл.. г.Рыбинск. Ул. Ломоносова д.32 Факт.адрес: 152931, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Плеханова 41 Тел./ факс ( 4855)28-10-88 , эл. адрес:gkusaturn@yandex.ru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Общество с ограниченной ответсвенностью**

## «УК ЖКУ «Сатурн»

## «УК ЖКУ «Сатурн»

Председателю Совета дома № 58

ул. Герцена

**Паншину А.В.**

Уважаемая Андрей Викторович !

ООО «УК ЖКУ «Сатурн» направляет вам перечень необходимых работ для включения в план текущего ремонта на 2016 год .

Просим направить в наш адрес ваши предложения и источник финансирования, оформленные протоколом общего собрания собственников.

Генеральный директор

ООО УК «ЖКУ «Сатурн» Козырева Е.Н.